安徽农业大学电子政务工作实施方案

根据省教育厅《关于全省教育系统实行电子公文双向流转的通知》（皖教秘〔2011〕288号）文件精神，结合学校信息化建设实际，按照整体规划、分步实施的原则，制定本实施方案。
一、目的意义

实施电子政务是学校信息化建设的重要组成部分，是加强效能建设，推进数字化校园的客观要求。通过电子政务系统建设，实现学校内部公文流转、公文办理、信息查询、会议安排等主要办公业务网络化；利用现代信息技术等手段，不断优化工作流程，促进管理创新。
二、组织管理

学校成立安徽农业大学教育电子政务工作组。电子政务工作由办公室牵头,会同现代教育信息中心，负责工作的组织、管理与实施。办公室主要负责日常管理、工作协调；现代教育信息中心主要负责技术支撑和培训工作。
三、建设内容
1.软件建设。在教育部教育电子政务系统EDOAS软件的基础上，结合学校工作实际，做好“安徽农业大学教育电子政务平台”建设。
2.硬件建设。配备电子政务专用服务器及其他必要设备。
3.制度建设。建立健全相关的管理制度和保障机制。
四、实施步骤

第一阶段：2011年9月13日至11月30日，电子政务系统测试和培训阶段
1.进行组织机构名称认定，用户界定，确定角色及权限；制定公文等模板，建立公文、信息等起草、发布流程；做好模块开发等前期准备工作。
2.制作不同用户的系统使用说明。
3.选取试点单位进行测试。
4.制定分类培训方案。
5.各单位秘书第一轮电子政务系统应用培训。
第二阶段：2011年12月1日至2012年4月30日，电子政务系统试运行阶段

1.从2011年12月1日起，学校的公文，除涉密文件和其他必须使用纸质文本的文件外，均采用纸质和电子双轨方式运行。
2.对校领导及部分单位负责人进行专题培训。

3.对各单位主要负责人和秘书进行第二轮电子政务系统应用培训。

第三阶段：2012年5月1日至8月31日，电子政务系统完善阶段

1.根据教育电子政务系统使用情况，对系统进行修改和完善。

2.对中层干部和各单位秘书进行第三轮电子政务系统应用培训。

第四阶段：2012年9月1日开始，电子政务系统全面实施
自2012年9月1日起，除涉密文件、信息外，学校内部公文流转、公文办理、信息查询、会议安排等主要办公业务全部通过网上办理，不再下发纸质文件。
五、几点要求

1.提高认识。全面推行电子政务、实现“无纸化办公”，需要全体教职员工更新观念，积极主动地学习，掌握新知识、新方法。各单位要大力宣传电子政务建设的重要性和必要性，认真组织开展培训活动，使教职工熟练掌握操作技能，为开展办公自动化工作奠定基础。

2.加强领导。各单位要高度重视电子政务工作，主要负责同志要亲自抓，提供相应的硬件设施，落实专人负责公文的接收、利用、存档及信息上报等工作，并逐步建立和完善相应的网络文件、信息交换等流程，确保全校电子政务工作顺利实施。
3.注重保密。各单位要加强保密教育，提高人员保密意识。要高度重视网络安全和数据、信息安全工作，建立健全应急处理预案，加强风险防范能力，确保数据、信息的安全，促进电子政务和信息化健康发展。
PAGE  

